# 310国道眉县青化至渭滨高家镇公路项目涉铁工程

# 铁路营业线施工安全监理(二次)招标文件

# 关键内容公示

# 一、项目概况

1.建设地点：宝鸡市。

2.工程规模：

路堑上跨徐兰高铁石鼓山隧道(K1244+499)工程：

拟建路堑与既有徐兰高铁石鼓山隧道相交，交点处徐兰高铁下行线里程K1244+498.86，位于宝鸡南站(小里程侧)与东岔站(大里程侧)区间，交点处公路里程K84+217.76，拟建路堑与徐兰高铁交角为50.4°。石鼓山隧道起讫里程K1242+666.38~K1246+996.38，隧道长4330m，为双线隧道。

神农特大桥上跨宝成铁路工程：

①立交桥的主体结构、相关附属工程及铁路相关设备迁改：本桥位于半径为580m的圆曲线上，顶板设置5%的单向坡。主桥整幅设计，桥梁全长190m，孔跨布置为(95+95)m，梁逢宽度为12cm，采用预应力混凝土T构，平面转体法施工。转体结构长90+90m，转体重量约27000吨，两侧边跨合拢段长4.88m。

②立交桥相邻孔1-25m简支小箱梁的主体结构、11号桥墩、相关附属工程：本桥位于半径为580m的圆曲线上，桥梁长25m。

3.招标范围：两处涉铁工程铁路营业线施工安全监理。

①路堑上跨徐兰高铁石鼓山隧道(K1244+499)工程（不含路面）：设计起止里程共两段：K84+023.5~K84+117、K84+153~K84+400。

②神农特大桥上跨宝成铁路工程（不含路面、标线）：设计起止里程共两段：K91+208~K91+398(梁缝中心)，桥梁长190m；K91+398~K91+423(梁缝中心)，桥梁长25m。

4.主要工程内容

（1）监理人应遵循《中华人民共和国铁路法》、《铁路建设工程监理规范》（TB 10402-2019）、《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《国家铁路局关于印发<铁路营业线施工安全管理办法>的通知》（国铁运输监〔2021〕31号）、《铁路建设项目监理工作管理办法》（铁总建设〔2015〕263号）、《国铁集团关于加强涉铁工程管理的指导意见》（铁工电〔2021〕85号）、《关于进一步规范涉铁工程管理的通知》（铁经开〔2022〕129号）、《中国铁路西安局集团有限公司关于印发<西安局集团公司涉铁工程建设管理办法>的通知》（西铁科信〔2024〕178号）等法律法规及相关规定要求，开展涉铁工程铁路营业线的施工安全监理工作。

（2）成立项目现场监理部，负涉铁工程安全监理总责。制定项目安全生产管理监理工作目标、制度，编制相应安全生产管理监理规划及监理安全穿透式管理实施细则。

（3）审查施工单位现场安全生产管理制度和安全生产管理体系的建立和实施情况，审查施工单位的项目机构与主要人员配备特别是专职安全生产管理人员的专业、数量应满足需要，审查施工专业分包单位资质、安全生产许可证，现场审查特种作业人员和特种设备操作人员资格及安全防护用具、机械设备、施工机具等，检查施工人员的安全培训计划及落实情况。

（4）审核铁路营业线及邻近营业线施工组织设计中有关安全生产的内容、专项施工方案，并由总监理工程师签署审核意见；审核施工单位安全保障措施、危险源识别及应急预案、预防措施、安全防护措施费用使用计划。

（5）审核铁路营业线及邻近营业线施工计划，核对现场施工范围、施工内容等是否与施工计划一致；审查施工单位是否与运输设备管理部门和行车组织单位签订营业线施工安全协议，并检查施工单位现场防护措施。

（6）参加铁路营业线及邻近营业线设计交底和重大方案的安全交底，参加图纸会审及超过一定规模的危大工程专项方案专家论证会，检查现场人员安全技术交底及实施情况。

（7）参加铁路营业线及邻近营业线施工预备会、协调会和总结会，组织召开大机“三会”，严格执行营业线施工“三个不得”、“六个不准”及“一机一人制度”等相关规定。

（8）进行施工现场的日常安全巡视检查，按规定实施安全监理旁站；定期组织施工单位进行安全检查及专项安全检查。

（9）检查铁路营业线及邻近营业线施工过程中的各种安全生产标识、标牌、人员持证到岗、施工人员行为以及安全防护措施、现场安全状况等情况是否符合强制性标准要求和落实情况。

（10）按照铁路主管部门相关要求，完成铁路营业线及邻近营业线项目安全监理资料的收集整理、立卷归档工作，配合建设单位完成涉铁项目交、竣工验收等相关工作。

二、投标人资格要求

310国道眉县青化至渭滨高家镇公路项目涉铁工程铁路营业线施工安全监理(二次)：本次招标要求投标人须具备 具有独立法人资格；具备住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质或住房和城乡建设部颁发的铁路工程监理甲级资质、2021年1月至投标截止时间：至少具有一项独立完成过1座及以上采用转体施工工艺的上跨铁路营业线桥梁监理业绩（附合同协议书），并在人员等方面具备相应的施工安全监理能力。

（1）资质最低要求

| 标段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 310国道眉县青化至渭滨高家镇公路项目涉铁工程铁路营业线施工安全监理(二次) | 具有独立法人资格；具备住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质或住房和城乡建设部颁发的铁路工程监理甲级资质。 |

（2）业绩最低要求

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 310国道眉县青化至渭滨高家镇公路项目涉铁工程铁路营业线施工安全监理(二次) | 2021年1月至投标截止时间：至少具有一项独立完成过1座及以上采用转体施工工艺的上跨铁路营业线桥梁监理业绩（附合同协议书）。 |

（3）信誉最低要求

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 310国道眉县青化至渭滨高家镇公路项目涉铁工程铁路营业线施工安全监理(二次) | 1.自2021年1月起至今投标人、法定代表人、拟投入的项目总监理工程师均无行贿犯罪行为（以“中国裁判文书网”查询结果为准，查询时间在公告发布之日起之后）； 2.投标人未被列入严重违法失信企业名单（以“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准）； 3.投标人未被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”网站查询结果为准）；投标人未被列入重大税收违法失信主体当事人的单位（以“信用中国”网站查询结果为准）。 |

（4）总监理工程师最低要求

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310国道眉县青化至渭滨高家镇公路项目涉铁工程铁路营业线施工安全监理(二次) | 总监理工程师 | 1 | 能够提供近一年（2025年6月至今）职工基本养老保险个人账户缴纳证明文件，持有铁路工程专业国家注册监理工程师证书，且经过铁路总监理工程师业务培训并取得培训合格证书，担任过1项铁路营业线（或邻近铁路营业线）工程施工监理服务项目的总监理工程师，且无在监项目。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

（5）本次招标 不接受 联合体投标。

（6）每个投标人最多可对 1个标段 投标，被 / 交通运输主管部门评为/信用等级的投标人，最多可对/投标。每个投标人允许中 1个标段 。对投标人信用等级的认定条件为：/。补充说明：/。

（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次投标，否则相关投标均无效。投标人应如实填报本单位的信誉情况，并按照招标文件要求在投标文件中附其在中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、信用中国相应查询结果网页截图复印件。

（8）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

投标保证金：每个投标人2万元人民币；投标保证金形式：电汇、转账或保函。

三、评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  |  | 评审因素与标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 |  |  | 根据综合得分由高至低对投标人进行排序。推荐得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二、第三的投标人分别为第二、第三中标候选人。综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）技术建议书得分较高的投标人优先。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.3 |  | 形式评审与响应性评审标准 |  |  | 第一信封（商务及技术文件）评审标准： - 投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、监理服务期限、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写（包括响应备注、附表所要求的内容）。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或盖章，投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件规定提供了投标保证金； a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向代理机构提交了银行保函原件和开具保函权限说明（如有）的原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且单位章盖章及法人章盖章齐全，符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上盖章，符合招标文件规定。 （6）投标人没有以联合体形式提出申请。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （12）投标文件投标函标明的项目名称、招标人及投标人名称一致。 （13）不同投标人的投标文件未相互混装。 第二信封（报价文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或盖章，投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 (4)投标报价的大写金额能够确定具体数值。 (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 (6)投标文件投标函标明的项目名称、招标人及投标人名称一致。 (7)不同投标人的投标文件未相互混装。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 |  |  | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、相应资质证书和基本账户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1规定； （3）投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录2规定； （4）投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录3规定； （5）投标人的总监理工程师在岗情况符合第二章“投标人须知前附表”附录4规定； （6）投标人的其他要求符合招标文件的规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  | 分值构成 (总分100分 ） |  | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书： 34 分 主要人员： 25 分 业绩： 25 分 履约信誉： 6 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10 分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 在开标现场，代理机构将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价 评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=（Di-P）/P×100% 式中：Di—投标人的投标报价； P—评标基准价。 偏差率保留2位小数 |  |  |
| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
|  | 评分 因素 |  |  | 评分因素权重分值 |  | 各评分因素细分项 |  | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 技术建议书 |  |  | 34分 |  | 监理大纲及措施 |  | 5分 | 监理大纲和措施制定得当有序、合理可行得3～5分，基本合理可行得1～3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 主要监理工作范围 |  | 5分 | 工作安排及人员职责明确、可行得3～5分，基本明确、可行得1～3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 监理服务机构和程序 |  | 5分 | 监理服务程序条理清晰、可行得3～5分，基本清晰、可行得1～3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 质量控制、安全、环境管理 |  | 5分 | 质量控制办法和管理办法得力、可行得3～5分，基本得力、可行得1～3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 铁路营业线施工专项监理管控方案 |  | 5分 | 针对本项目转体桥上跨宝成铁路、路堑上跨徐兰高铁两大涉铁工点的专项监理方案贴合工程实际，管控措施精准可落地，完全符合铁路营业线施工监管要求得3～5分，方案基本完整、措施基本可行得1～3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 对本工程重点、难点分析 |  | 5分 | 重点、难点分析突出、鲜明，紧扣项目涉铁核心特点得3～5分，重点、难点分析一般得1～3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 对本工程的建议 |  | 4分 | 建议合理、得当，贴合本项目属性得2～4分，建议一般得1～2分。 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 |  |  | 25分 |  | 总监理工程师 |  | 通过资格评审即得15分，在满足业绩最低要求的基础上： - 1、每增加1个铁路营业线（或邻近铁路营业线）工程施工监理合同段总监理工程师任职业绩加5分；本项最多加5分。（附合同协议书） - 2、具有10年及以上年限工作经验加5分（工作年限以监理工程师证书颁发时间为准） 注：企业业绩与总监理工程师业绩的同一业绩不重复计分。 |  |
| 2.2.4（3） | 评标价 |  |  | 10分 |  | 评标价得分计算公式示例： (1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝10－偏差率×100× E1； (2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝10＋偏差率× 100× E2。 其中：其中：E1=0.2，是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2=0.1，是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；评标价得分分值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；评标价得分最低为0分。 |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 业绩 |  |  | 25分 |  | - 通过资格评审即得15分。 - 满足资格审查条件之外，2021年1月至投标截止时间，每增加1个铁路营业线（或邻近铁路营业线）工程施工监理业绩加5分，最多加10分。（附合同协议书） - 注：企业业绩与总监理工程师业绩的同一业绩不重复计分。 - 说明：业绩的完成和时间要求以交工日期为准。 |  |  |  |
|  | 履约 信誉 |  |  | 6分 |  | 具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每1个得2分，最多得6分。（提供证书复印件加盖单位公章） |  |  |  |
| 需补充的其他内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | 评标报告应载明的内容 |  | 评标委员会审定评标结果后，向招标人提交书面报告。评标报告应如实记载下列内容： - 招标项目基本情况 - 评标委员会成员名单 - 监督人员名单 - 开标记录 - 符合要求的投标人名单 - 否决的投标人名单以及否决理由 - 串通投标情形的评审情况说明 - 评分情况 - 经评审的投标人排序 - 中标候选人名单 - 澄清、说明事项纪要 - 需要说明的其他事项 - 评标附表 附件1监理招标评标办法 附件2评标委员会成员名单 附件3开标记录表 附件4评审表 |  |  |  |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求并满足形式评审、响应性评审标准的投标文件，按规定评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推介中标候选人，但投标报价低于成本的除外。当综合评分相等时，按投标报价的得分依次排序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）监理人员机构：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.4项规定的有关证明和证件的复印件加盖公章以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1)按本章第2.2.4项(1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

(2)按本章第2.2.4项(2)目规定的评审因素和分值对人员计算出得分B；

(3)按本章第2.2.4项(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分A+B+C。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分D。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2投标人综合得分=投标人的商务和技术得分＋D。

3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况信用等级等信息进行核实。若投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目总监理工程师或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

五、招标人联系方式

招 标 人：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

地    址：宝鸡市金台区金台大道33号

邮政编码：721000

联 系 人：郭先生

电    话：0917-3806322

邮    箱：/

2026年6月

附件：招标文件购买信息登记表

310国道眉县青化至渭滨高家镇公路项目

涉铁工程铁路营业线施工安全监理(二次)

招标文件购买信息登记表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 手机 |  |
| 固定电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 备注 |  |